**رابط کاربری (UI)**

شامل دیزاین فرم ها، صفحات، عکس ها، پنل ها و ... توسط گرافیست است.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **توضیحات** | **پلتفرم** | **زمان (ساعت)** |
| 1 | طراحی header و tab view | application | 1 |
| 2 | طراحی صفحه splash | application | 2 |
| 3 | طراحی صفحه ثبت نام | application | 3 |
| 4 | طراحی صفحه ورود | application | 2 |
| 5 | طراحی صفحه خانه | application | 4 |
| 6 | طراحی صفحه تنظیمات حساب کاربری | application | 3 |
| 7 | طراحی صفحه مشاهده حساب ها | application | 2 |
| 8 | طراحی صفحه گردش حساب | application | 2 |
| 9 | طراحی صفحه افتتاح حساب آب‌وندی | application | 2 |
| 10 | طراحی صفحه انتقال شارژ از حساب | application | 2 |
| 11 | طراحی صفحه گزارش وضعیت بانک | application | 3 |
| 12 | طراحی پیام ها و هشدار ها | application | 1 |
| 13 | طراحی صفحه اصلی یا landing page | web | 5 |
| 14 | طراحی صفحه ورود و ثبت نام | web | 2 |
| 15 | طراحی صفحه داشبورد کاربران | web | 2 |
| 16 | طراحی صفحه داشبورد ادمین | web | 3 |
| 17 | طراحی صفحه کنترل کاربران (ادمین) | web | 2 |
| 18 | طراحی صفحه کنترل حساب های کاربران (ادمین) | web | 2 |
| 19 | طراحی فرم افزودن حساب چاه (ادمین) | web | 2 |
| 20 | طراحی صفحه ویرایش حساب کاربران | web | 2 |
| 21 | طراحی صفحه درباره ما | web | 4 |
| 22 | طراحی صفحه تماس با ما | web | 2 |
| 23 | طراحی صفحه معرفی اپلیکیشن (طراحی mockup و آموزش استفاده) | web | 5 |
| 24 | طراحی صفحه گزارش وضعیت بانک | web | 2 |
| 25 | طراحی پیام ها و هشدار ها | web | 2 |
|  |  |  |  |
|  | **مجموع** | | **62** |

**تجربه کاربری (UX)**

شامل سازماندهی فرم ها، صفحات، عکس ها، پنل ها و ... طراحی شده توسط گرافیست و مشخص کردن نحوه استفاده از آنها.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** |
| 1 | بازبینی اولیه و یافتن ایرادات و مشکلات. تهیه لیست تغییرات. | 3 |
| 2 | اعمال تغییرات اولیه (به ازای هر صفحه) | 5 \* x |
| 3 | بازبینی ثانویه و یافتن ایرادات و مشکلات. تهیه لیست تغییرات. | 3 |
| 4 | اعمال تغییرات ثانویه (به ازای هر صفحه) | 5 |

**Front-End**

شامل برنامه نویسی قسمت ظاهری از روی صفحات طراحی شده در قسمت UI توسط گرافیست و با در نظر گرفتن مواردی که در UX سازماندهی شده.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **توضیحات** | **پلتفرم** | **زمان (ساعت)** |
| 1 | ساخت صفحه splash | application | 2 |
| 2 | ساخت صفحه ثبت نام و ثبت نام | application | 4 |
| 4 | ساخت صفحه خانه | application | 5 |
| 5 | ساخت صفحه تنظیمات حساب کاربری | application | 3 |
| 6 | ساخت صفحه مشاهده حساب ها | application | 3 |
| 7 | ساخت صفحه گردش حساب | application | 3 |
| 8 | ساخت صفحه افتتاح حساب آب‌وندی | application | 3 |
| 9 | ساخت صفحه انتقال شارژ از حساب | application | 3 |
| 10 | ساخت صفحه گزارش وضعیت بانک | application | 3 |
| 11 | ساخت پیام ها و هشدار ها | application | 1 |
| 12 | ساخت صفحه اصلی یا landing page | web | 6 |
| 13 | ساخت صفحه ورود و ثبت نام | web | 3 |
| 14 | ساخت صفحه داشبورد کاربران | web | 4 |
| 15 | ساخت صفحه داشبورد ادمین | web | 5 |
| 16 | ساخت صفحه کنترل کاربران (ادمین) | web | 4 |
| 17 | ساخت صفحه کنترل حساب های کاربران (ادمین) | web | 4 |
| 18 | ساخت فرم افزودن حساب چاه (ادمین) | web | 3 |
| 19 | ساخت صفحه ویرایش حساب کاربران | web | 3 |
| 20 | ساخت صفحه درباره ما | web | 3 |
| 21 | ساخت صفحه تماس با ما | web | 3 |
| 22 | ساخت صفحه معرفی اپلیکیشن (طراحی mockup و آموزش استفاده) | web | 3 |
| 23 | ساخت صفحه گزارش وضعیت بانک | web | 3 |
| 24 | ساخت پیام ها و هشدار ها | web | 1 |
| 25 | انتقال بین صفحات با استفاده از react navigation | application | 2 |
| 26 | نمایش تب ها با استفاده از react navigation | application | 2 |
| 27 | انتخاب فونت ها و آیکون ها و افزودن آن ها به پروژه | application | 1 |
|  |  |  |  |
|  | **مجموع** | | **80** |

**Back-End**

شامل برنامه نویسی قسمت سرور، رسیدگی به درخواست های http و https، اتصال به پایگاه داده، تعریف مدل‌های داده ها (مانند کاربران، حساب‌ها و ...)، مدیریت مسیرها و پیچیدگی حل مسئله می‌باشد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** |
| 1 | تعریف مدل های کاربر و حساب های چاه، چاه‌وندی، آب‌وندی (Schemas) | 6 |
| 3 | اتصال به دیتابیس Mongodb | 3 |
| 4 | ارسال اطلاعات به اپلیکیشن و وب | 8 |
| 5 | مدیریت روت ها | 5 |
| 6 | سیستم ویرایش/افزودن حساب ها و ذخیره در دیتابیس (ادمین) | 4 |
| 7 | سیستم گزارش دهی به صورت فایل اکسل (ادمین) | 9 |
| 8 | سیستم ارسال پیامک (تهیه سرویس پیامکی و اتصال به سرور ارسال پیامک) | 2 |
| 9 | سیستم تایید هویت با ارسال پیامک | 3 |
| 10 | سیستم جستجو در قسمت مشاهده حساب ها | 8 |
| 11 | سیستم ارسال درخواست ها و اطلاعات به سرور | 7 |
| 12 | سیستم انتقال شارژ بین حساب ها و محاسبه کارمزدها | 10 |
|  |  |  |
|  | **مجموع** | **65** |

**API**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** |
| 1 | api بررسی اطلاعات ورود کاربران(اپلیکیشن) و تایید/رد آن. | 3 |
| 2 | api دریافت اطلاعات ثبت نام کاربر جدید(اپلیکیشن) و ذخیره آن در دیتابیس. | 4 |
| 3 | api بازیابی کلمه عبور در اپلیکیشن و ارسال پیام کوتاه توسط سرور. | 5 |
| 4 | api ارسال اطلاعات حساب های آب‌وندی، چاه‌وندی و چاه به اپلیکیشن. | 4 |
| 5 | api دریافت اطلاعات حساب آب‌وندی جدید از کاربر(اپلیکیشن) و ذخیره آن در دیتابیس. | 5 |
| 6 | امنیت اطلاعات ارسالی. | 5 |
|  |  |  |
|  | **مجموع** | **26** |

**سرویس ها**

شامل اتصال به سرویس اصلی جهت انتقال داده ها و آماده سازی داده ها جهت ارسال می‌باشد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** |
| 1 | اتصال به سرویس اصلی جهت انتقال داده ها | 12 |
| 2 | آماده سازی داده ها جهت ارسال | 9 |
|  |  |  |
|  | **مجموع** | **21** |

**Dev ops**

پیش نیازهای سخت افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای پروژه که شامل سرور، دامنه، تنظیمات DNS توسط کارفرما تهیه می‌شود. پشتیبانی از سرویس‌ها نیز توسط فردی متخصص انجام می‌گردد که هزینه پشتیبانی به صورت ماهیانه تعیین می‌گردد.

**جمع کل**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** | **هزینه (تومان)** |
| **1** | **مجموع کل هزینه ها شامل بخش های ui, ux, back, front, api, service** | **270** | **5.400.000** |
| **2** | **بخش های تکمیل شده** | **172** | **-** |