**رابط کاربری (UI)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **عنوان** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** | **هزینه (تومان)** |
| Navigation stack | انتقال بین صفحات با استفاده از react navigation | 1 | 200.000 |
| Navigation tabs | نمایش تب ها با استفاده از react navigation | 1 | 200.000 |
| Icons and Fonts | انتخاب فونت ها و آیکون ها و افزودن آن ها به پروژه | 1 | 200.000 |
| Save System | ذخیره اطلاعات در حافظه cache | 2 | 400.000 |
| رابط کاربری (UI) و  تجربه کاربری (UX) | طراحی header و tab view | 1 | 200.000 |
| طراحی صفحه splash | 2 | 400.000 |
| طراحی صفحه ثبت نام | 4 | 800.000 |
| طراحی صفحه ورود | 4 | 800.000 |
| طراحی صفحه خانه | 8 | 1.600.000 |
| طراحی صفحه تنظیمات حساب کاربری | 6 | 1.200.000 |
| طراحی صفحه مشاهده حساب ها | 6 | 1.200.000 |
| طراحی صفحه گردش حساب | 6 | 1.200.000 |
| طراحی صفحه افتتاح حساب آب‌وندی | 7 | 1.400.000 |
| طراحی صفحه انتقال شارژ از حساب | 6 | 1.200.000 |
| طراحی صفحه گزارش وضعیت بانک | 7 | 1.400.000 |
| طراحی پیام ها و هشدار ها | 5 | 1.000.000 |
| Client-side  Front-end | سیستم ارسال پیامک | 8 | 1.600.000 |
| سیستم تایید هویت با ارسال پیامک | 7 | 1.400.000 |
| سیستم ارسال درخواست ها و اطلاعات به سرور | 10 | 2.000.000 |
| اتصال به سرور جهت انتقال داده ها (axios) | 6 | 1.200.000 |
| سیستم جستجو در قسمت مشاهده حساب ها | 8 | 1.600.000 |
| انتشار در Google Play Store | خروجی برنامه نهایی | 10 | 2.000.000 |
| انتشار در کافه بازار | خروجی برنامه نهایی | 10 | 2.000.000 |
| انتشار در App Store | خروجی برنامه نهایی | 10 | 2.000.000 |
| پشتیبانی نرم افزار | پشتیبانی از هر گونه اشکال در سیستم‌ها | - |  |
|  | | | |
| **مجموع** |  | **136** | **27.200.000** |

**هزینه طراحی وب سایت میراب**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **عنوان** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** | **هزینه (تومان)** |
| تهیه دامنه و اتصال به سرور | خرید دامنه و ست کردن DNSها | 1 | 200.000 |
| راه اندازی سرور لینوکس | خرید سرور و نصب سیستم عامل و پکیج های مورد نیاز  (NodeJS، Express، Mongodb، ...) | 3 | 600.000 |
| رابط کاربری (UI)  تجربه کاربری (UX) | طراحی صفحه اصلی یا landing page | 9 | 1.800.000 |
| طراحی صفحه ورود و ثبت نام | 4 | 800.000 |
| طراحی صفحه داشبورد کاربران | 6 | 1.200.000 |
| طراحی صفحه داشبورد ادمین | 10 | 2.000.000 |
| طراحی صفحه کنترل کاربران (ادمین) | 5 | 1.000.000 |
| طراحی صفحه کنترل حساب های کاربران (ادمین) | 5 | 1.000.000 |
| طراحی فرم افزودن حساب چاه (ادمین) | 4 | 800.000 |
| طراحی صفحه ویرایش حساب کاربران | 5 | 1.000.000 |
| طراحی صفحه درباره ما | 4 | 800.000 |
| طراحی صفحه تماس با ما | 3 | 600.000 |
| طراحی صفحه معرفی اپلیکیشن (طراحی mockup و آموزش استفاده) | 8 | 1.600.000 |
| طراحی صفحه گزارش وضعیت بانک | 10 | 2.000.000 |
| طراحی پیام ها و هشدار ها | 6 | 1.200.000 |
| Client-side  Front-end | سیستم ویرایش/افزودن حساب ها و ذخیره در دیتابیس (ادمین) | 5 | 1.000.000 |
| سیستم گزارش دهی به صورت فایل اکسل (ادمین) | 9 | 1.800.000 |
| سیستم تایید هویت با ارسال پیامک | 6 | 1.200.000 |
| سیستم جستجو در قسمت مشاهده حساب ها | 5 | 1.000.000 |
| Server-side  Back-end | تعریف کاربر و حساب های چاه، چاه‌وندی، آب‌وندی (Schemas) | 7 | 1.400.000 |
| سرویس دهی به اپلیکشن | 8 | 1.600.000 |
| اتصال به دیتابیس (Mongoose) | 1 | 200.000 |
| ارسال اطلاعات به اپلیکیشن و وب (axios) | 5 | 1.000.000 |
| مدیریت روت ها (route handling) | 3 | 600.000 |
| پشتیبانی نرم افزار | پشتیبانی از هر گونه اشکال در سیستم‌ها | - |  |
|  | | | |
| **مجموع** |  | **132** | **26.400.000** |

**UI**

**UX**

**Front**

**Api = storage, security**

**Back = migration, pichidegi hale masale**

**Service = vasl shodan be service khodeshoon**

**Dev ops = support, server, domain**